АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Ягодное

муниципального района

Ставропольский

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 153

от 19.04.2016 года

О проведении работ по благоустройству

и санитарной очистке территории сельского

поселения Ягодное в 2016 году

В целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Ягодное в  весенне-летний период 2016 года в соответствии с Уставом сельского поселения Ягодное и Решением Собрания Представителей сельского поселения Ягодное № 60 от 28.06.2012 года, на основании распоряжения №1704 от 25.03.2016  года главы муниципального района Ставропольский  считаю необходимым:

- Для руководства и  контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории, уборке и вывозу  мусора, бытовых и производственных отходов, грейдированию, озеленению улиц,  производственных объектов создать комиссию в составе:

Синицына Т.И.                  – председатель комиссии, глава

администрации   сельского поселения  Ягодное                                                          Кудрявцева А.А.                  – зам. председателя, мастер участка с. Ягодное

МП «СтавропольРесурсСервис»

(по согласованию)

Члены комиссии:

Дашкевич Ф.А.                 -  директор ГБОУ сош с. Ягодное

Додина Н.В.                      -  руководитель СПДС «Ягодка»

Шорников А.С.                 -  уполномоченный участковый

инспектор полиции (по согласованию)

Бильдина О.В.                  -  зав. отделением ОВП с. Ягодное

Вайцицкая В.Н.                – директор ДК с.Ягодное

- Утвердить мероприятия по проведению работ по благоустройству сельского поселения Ягодное в весенне-летний период 2016 года (Приложение №1).

- Утвердить План закрепления территорий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Ягодное в весенне-летний период 2016 года (Приложение №2).

- Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, (по согласованию), разработать мероприятия, меры контроля по вопросам организации благоустройства и наведению соответствующего порядка на подведомственной территории.

- Опубликовать настоящее Распоряжение в газетах «Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное http://www.ягодное.ставропольский-район.рф.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения Ягодное                                              Т.И.Синицына

Приложение №1 Утверждено распоряжением главы администрации сельского поселения Ягодное №153 от 19.04.2016 года

МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству сельского поселения Ягодное

в весенне-летний период 2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы благоустройства | Зам. главы администрацииюрисконсульт администрации | 1декада апреля |
| 2 | Заседание Собрания Представителей с.п. по вопросам благоустройства: привлечение сельских депутатов к участию в организации работ по благоустройству в своих округах | Глава сельского поселения; сельские депутаты | 2 декада апреля В течение сезона |
| 3 | Совещание с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории с.п., независимо от форм собственности, по вопросам благоустройства подведомственной и прилегающей территорий | Глава администрации сельского поселения | 2 декада апреля |
| 4 | Изготовление письменных обращений к населению с призывом к уборке мусора; размещение на информационных стендах в местах массового скопления людей обращений по благоустройству | Зам. главы администрации сельского поселения | апрель |
| 5 | Косметический ремонт памятника воинам В.О.в. | Глава администрации сельского поселения | 4-ая неделя апреля |
| 6 | Благоустройство территории возле памятника воинам В.О.в., включая озеленение | Директор ДК | 2-ая декада апреля |
| 7 | Благоустройство площадки для временного хранения отходов (свалки) | Глава администрации сельского поселения | 3-ая декада апреля |
| 8 | Благоустройство кладбища и подъездных к нему путей | Смотритель кладбища | 3-ая декада апреля |
| 9 | Составление Плана закрепления территорий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения | Зам. главы администрации сельского поселения | 4-ая неделя марта |
| 10 | Наём сезонных рабочих для проведения работ по благоустройству | Зам. главы администрации сельского поселения | Весенне-летний сезон |
| 11 | Сбор мусора по селу с привлечением всех жителей и школьников | Руководители, жители | 2-ая половина апреля |
| 12 | Сбор мусора по береговой зоне и пляжу | Инструктор по работе с молодёжью | 1-ая декада мая |
| 13 | Общесельские субботники | Зам. Главы администрации, руководители | 23.04.15 Последняя неделя апреля |
| 14 | Совещание председателей СНТ по вопросам благоустройства прилегающей к СНТ территории (сбор мусора, вырубка поросли, побелка деревьев) | Глава администрации сельского поселения | Последняя неделя апреля |
| 15 | Индивидуальная работа с жителями по вопросам благоустройства (беседы, вручение предписаний, составление протоколов на нарушителей Правил благоустройства для привлечения к административной ответственности ( совместно с участковым), вручение благодарственных писем владельцам образцовых усадеб | Администрация сельского поселения, участковый уполномочен- ный инспектор полиции (по согласованию) | В течение сезона |
| 16 | Обкос травы по селу | Глава администрации сельского поселения | В течение сезона |
| 17 | Побелка электроопор | Глава администрации сельского поселения | июнь |
| 18 | Благоустройство сельских дорог (ямочный ремонт, асфальтирование, ощебенение, грейдирование) | Глава администрации сельского поселения | По особому плану |
| 19 | Спиливание старых высокорослых деревьев, угрожающих наземным коммуникациям и строениям (по заявлениям жителей) | Глава администрации сельского поселения, УК | июнь |
| 20 | Участие в экологических десантах | Директор школы, инструктор по работе с молодёжью | По особому плану |
| 21 | Строительство детских игровых площадок | Глава администрации сельского поселения | Июнь-июль |
| 22 | Подведение итогов по благоустройству, чествование владельцев лучших усадеб | Зам. главы администрации сельского поселения | Август-сентябрь |

Приложение № 2

Утверждено распоряжением

главы администрации

сельского поселения Ягодное

№153 от 19.04.2016 года

ПЛАН

закрепления территорий

по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Ягодное

на весенне - летний период 2016 года.

| № п/п | Закрепленная территория | Предприятие, ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор (3 уч.) | МП «СтавропольРесурсСервис» |
| 2 | Котельные (2 уч.) | МП «СтавропольРесурсСервис» |
| 3 | Территория СПДС «Ягодка» | Руководитель Додина Н.В. |
| 4 | Отделение ОВП с. Ягодное | Заведующая Бильдина О.В. |
| 5 | СДК – прилегающая территория | Директор Вайцицкая В.Н. |
| 6 | Школа – начальная, средняя | Директор Дашкевич Ф.А. |
| 7 | Кладбище | ИП Сафронов В.И. |
| 8 | Прилегающая территория административного здания – ул. Советская, № 57 | Администрации сельского поселения Ягодное, участка МП «СтавропольРесурсСервис», работники сберкассы, почты |
| 9 | Территория сельской свалки | Администрация сельского поселения Ягодное |
| 10 | Организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории сельского поселения Ягодное | Руководители организаций |
| 11 | Организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории сельского поселения Ягодное в пределах полос отвода вдоль автодороги Ягодное - Тольятти | Руководители организаций |
| 12 | Территории жилищных кооперативов | Председатели ЖСК |
| 13 | Пляжная зона | Инструктор по работе с молодежью, волонтеры |
| 14 | Остановочный павильон | Курушина О.Н. |
| 15 | Территории дачных кооперативов | Председатели СДК |
| 16 | Территории нестационарных торговых объектов (сельских рынков) | Администрация сельского поселения Ягодное |
| 17 | Внутридворовая территория многоквартирных домов | Собственники жилья, УК |
| 18 | Придомовые территории индивидуальных жилых домов | Собственники жилья |