# АДМИНИСТРАЦИЯ

# СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО района СТАВРОПОЛЬСКИЙ

# САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2017 года                                                                                                             № 11

О проведении работ по благоустройству и санитарной очистке  территории сельского поселения Ягодное в 2017 году

В целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Ягодное в  весенне-летний период 2017 года в соответствии с Уставом сельского поселения Ягодное и Решением Собрания Представителей сельского поселения Ягодное № 60 от 28.06.2012 года,

постановляю:

- Для руководства и  контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории, уборке и вывозу  мусора, бытовых и производственных отходов, грейдированию, озеленению улиц,  производственных объектов создать комиссию в составе:

Синицына Т.И.                     – председатель комиссии, глава

администрации   сельского поселения  Ягодное                                                            Кудрявцева А.А.                  – зам. председателя, начальник  участка

с. Ягодное  МП «СтавропольРесурсСервис»

(по согласованию)

Члены комиссии:

Дашкевич Ф.А.                 -  директор ГБОУ СОШ с. Ягодное

Додина Н.В.                      -  руководитель СПДС «Ягодка»

Ефремов А.В.                    -  уполномоченный участковый

инспектор полиции (по согласованию)

Фейсханова Э.Н.              -  зав. отделением ОВП с. Ягодное

Вайцицкая В.Н.                – директор ДК с.Ягодное

- Утвердить мероприятия по проведению работ по благоустройству сельского поселения Ягодное в весенне-летний период 2017 года (Приложение №1).

- Утвердить План закрепления территорий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Ягодное в весенне-летний период 2017 года (Приложение №2).

- Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, (по согласованию), разработать мероприятия, меры контроля по вопросам организации благоустройства и наведению соответствующего порядка на подведомственной территории.

- Опубликовать настоящее Постановление в газетах «Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное http://www.ягодное.ставропольский-район.рф.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения Ягодное                                                     Т.И.Синицына

Приложение №1 Утверждено постановлением главы администрации сельского поселения Ягодное №11 от 05.04.2017 года

МЕРОПРИЯТИЯ

по проведению работ по благоустройству сельского поселения Ягодное

в весенне-летний период 2017 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы благоустройства | Зам. главы администрации, юрисконсульт администрации | 2 декада апреля |
| 2 | Заседание Собрания представителей сельского поселения Ягодное по вопросам благоустройства | Глава сельского поселения | 2-3 декада апреля |
| 3 | Совещание с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения Ягодное, независимо от форм собственности, по вопросам благоустройства подведомственной и прилегающей территорий | Глава администрации сельского поселения | 3 декада апреля |
| 4 | Изготовление письменных обращений к населению с призывом к уборке мусора; размещение на информационных стендах в местах массового скопления людей обращений по благоустройству | Зам. Главы администрации сельского поселения | апрель |
| 5 | Благоустройство территории возле памятника воинам В.О.В., включая озеленение | Директор ДК | 3-ая декада апреля |
| 6 | Благоустройство кладбища и подъездных к нему путей | Смотритель кладбища | 3-ая декада апреля |
| 7 | Найм сезонных рабочих для проведения работ по благоустройству | Зам. главы администрации сельского поселения | Весенне-летний сезон |
| 8 | Сбор мусора по селу с привлечением всех жителей и школьников | Руководители, жители | 2-ая половина апреля |
| 9 | Сбор мусора по береговой зоне и пляжу | Инструктор по работе с молодёжью | 1-ая декада мая |
| 10 | Общесельские субботники Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Весна» | Зам. Главы администрации, руководители | 15.04.17 22.04.17 29.04.17 |
| 11 | Совещание председателей СНТ по вопросам благоустройства прилегающей к СНТ территории (сбор мусора, вырубка поросли, побелка деревьев) | Глава администрации сельского поселения | 1-ая неделя мая |
| 12 | Индивидуальная работа с жителями по вопросам благоустройства (беседы, вручение предписаний, составление протоколов на нарушителей Правил благоустройства для привлечения к административной ответственности ( совместно с участковым), вручение благодарственных писем владельцам образцовых усадеб) | Администрация сельского поселения, участковый уполномочен- ный инспектор полиции (по согласованию) | В течение сезона |
| 13 | Обкос травы по селу | Заведующий хозяйством администрации сельского поселения | В течение сезона |
| 14 | Побелка электроопор | Заведующий хозяйством администрации сельского поселения | Июнь |
| 15 | Благоустройство сельских дорог (ямочный ремонт, асфальтирование, ощебенение, грейдирование) | Глава администрации сельского поселения | По особому плану |
| 16 | Спиливание старых высокорослых деревьев, угрожающих наземным коммуникациям и строениям (по заявлениям жителей) | Заведующий хозяйством администрации сельского поселения, УК | июнь |
| 17 | Участие в экологических десантах | Директор школы, инструктор по работе с молодёжью | По особому плану |
| 18 | Строительство детских игровых площадок | Глава администрации сельского поселения | Июнь-июль |
| 19 | Рекомендовать депутатам Собрания представителей сельского поселения Ягодное провести разъяснительную работу среди населения по поводу заключения договоров на вывоз мусора | Глава администрации сельского поселения, юрисконсульт администрации | Постоянно |
| 20 | Перевозчику отходов предоставить информацию об охвате населения договорами на вывоз ТБО | Заместитель главы администрации | 20.05.2017 |
| 21 | Установить 10 аншлагов запрещающих сброс мусора | Заместитель главы администрации | 01.06.2017 |
| 22 | Провести разъяснительную работу с водителями ассенизаторских машин по фактам несанкционированных сливов нечистот вне установленных мест (под роспись) | Заместитель главы администрации | 19.05.2017 |
| 23 | С буртовать свалки, убрать несанкционированные навалы отходов | Заместитель главы администрации | 09.05.2017 |
| 24 | Посадить лесополосы ограничивающие раздувание мусора вокруг площадки временного хранения отходов | Заместитель главы администрации | 20.05.2017 |
| 25 | Подведение итогов по благоустройству, чествование владельцев лучших усадеб | Глава администрации сельского поселения | Август-сентябрь |

Приложение №2

Утверждено постановлением

главы администрации

сельского поселения Ягодное

№11 от 05.04.2017 года

ПЛАН

закрепления территорий

по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Ягодное

на весенне-летний период 2017 года

| № п/п | Закрепленная территория | Предприятие, ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор (3 уч.) | МП «СтавропольРесурсСервис» |
| 2 | Котельные (2 уч.) | МП «СтавропольРесурсСервис» |
| 3 | Территория СПДС «Ягодка» | Руководитель Додина Н.В. |
| 4 | Отделение ОВП с. Ягодное | Заведующая Фейсханова Э.Н. |
| 5 | СДК – прилегающая территория | Директор Вайцицкая В.Н. |
| 6 | Школа – начальная, средняя | Директор Дашкевич Ф.А. |
| 7 | Кладбище | ИП Сафронов В.И. |
| 8 | Прилегающая территория административного здания – ул. Советская, № 57 | Администрации сельского поселения Ягодное, участка МП «СтавропольРесурсСервис», работники сберкассы, почты |
| 9 | Территория сельской свалки | Администрация сельского поселения Ягодное |
| 10 | Организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории сельского поселения Ягодное | Руководители организаций |
| 11 | Организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории сельского поселения Ягодное в пределах полос отвода вдоль автодороги Ягодное - Тольятти | Руководители организаций |
| 12 | Территории жилищных кооперативов | Председатели ЖСК |
| 13 | Пляжная зона | Инструктор по работе с молодежью, волонтеры |
| 14 | Остановочный павильон ОПХ | Курушина О.Н. |
| 15 | Территории дачных кооперативов | Председатели СДК |
| 16 | Территории нестационарных торговых объектов (сельских рынков) | Администрация сельского поселения Ягодное |
| 17 | Внутридворовая территория многоквартирных домов | Собственники жилья, УК |
| 18 | Придомовые территории индивидуальных жилых домов | Собственники жилья |