РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация

сельского поселения Ягодное

муниципального района

Ставропольский

Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 30 от 22.05.2019 г.

Об утверждении Плана ликвидации несанкционированных свалок

на территории сельского поселения Ягодное

В целях благоустройства сельского поселения Ягодное и ликвидации несанкционированных свалок на территории сельского поселения в 2019 году

считаю необходимым:

- Утвердить План ликвидации несанкционированных свалок на

территории сельского поселения Ягодное на 2019 год.

- Опубликовать данное распоряжение в газете «Вестник сельского поселения Ягодное» и на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное yagodnoe.stavrsp.ru.

- Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации

сельского  поселения Ягодное                                         О.В.Шарёва

Исп. Петрухина В.И.

тел.40-01-01

ПРИЛОЖЕНИЕ

Утверждено распоряжением

и.о. главы администрации

сельского поселения Ягодное

от 22.05.2019 г. № 30

ПЛАН

ликвидации несанкционированных свалок

на территории сельского поселения Ягодное

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам внедрения новой системы обращения с отходами | постоянно | сотрудники администрации, депутаты |
| 2. | Установка на территории села аншлагов (3), запрещающих сброс мусора | 01.06.2019 г. | контр. управляющий, завхоз |
| 3. | Установка шлагбаума перед въездом на территорию бывшей свалки, аншлага о закрытии свалки и запрете на сброс мусора | 01.06.2019 г. | контр. управляющий, завхоз |
| 4. | Заключение договора с МП «СРС» на буртование мусора на территории бывшей свалки с последующим вывозом | до 08.05.2019 г. | контр. управляющий, |
| 5. | Проведение разъяснительной работы с водителями ассенизаторских машин по фактам несанкционированного слива нечистот вне установленных мест | до 25.05.2019 г. | зам. главы администрации |
| 6. | Обследование территории сельского поселения с целью выявления несанкционированных мест складирования мусора, своевременная ликвидация таких мест | постоянно | завхоз |