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Российская  Федерация
Самарская  область

СОБРАНИЕ  ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  ЯГОДНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  СТАВРОПОЛЬСКИЙ

РЕШЕНИЕ

         от 26 декабря 2017 года                                                                                                     №  132


Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Ягодное муниципального  района Ставропольский Самарской области на 2018-2035 годы


В соответствии со статьей 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2015 года № 1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», в целях обеспечения деятельности, повышения эффективности и результативности  Собрание представителей сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области, 

РЕШИЛО:

       1.Утвердить  Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области   на 2018 -  2035 годы  согласно приложению №1.    
2. Привести генеральный план сельского  поселения Ягодное и правила землепользования и застройки сельского поселения Ягодное в соответствие с настоящим решением.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ставрополь-на-Волге» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное муниципального  района  Ставропольский  Самарской  области  в  сети  «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.


Председатель Собрания представителей 
сельского поселения Ягодное						И.А.Кашковский

Глава сельского поселения Ягодное					Т.И.Синицына


Приложение №1
к  Решению Собрания представителей
сельского поселения Ягодное
муниципального района Ставропольский
Самарской области
от  26.12.2017  года №132







ПРОГРАММА

«Комплексная программа  развития транспортной инфраструктуры 
 сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области на 2018 – 2035 годы»

(Далее – Программа)






























Паспорт
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
 сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области 
на 2018 -  2035 годы
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры  сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский  на 2018-2035 годы (далее – Программа)

	Основание для разработки Программы
	Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов».

	Заказчик Программы
	Администрация  сельского поселения Ягодное муниципального  района Ставропольский 
Юридический и почтовый адрес: 445144, Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. Советская, 57

	Разработчик Программы
	Администрация  сельского поселения Ягодное муниципального  района Ставропольский 
Юридический и почтовый адрес: 445144, Самарская область, Ставропольский район, с. Ягодное, ул. Советская, 57

	Цель Программы
	Создание  условий  для   устойчивого функционирования  транспортной  инфраструктуры  сельского   поселения Ягодное,  повышение уровня безопасности дорожного движения.

	Задачи Программы 
	1.Проектирование, строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области;
2. Обеспечение  функционирования  и  развития  сети автомобильных  дорог  общего  пользования  сельского  поселения Ягодное;
3. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных  происшествий,   снижение тяжести  травм  в  дорожно-транспортных происшествиях;
4. Улучшение транспортного обслуживания населения.

	Сроки и этапы реализации Программы
	Срок реализации Программы 2018-2035 годы
1 этап – с 2018 по 2020 годы
2 этап – с 2020 по 2035 годы

	Объемы и источники финансирования Программы, (тыс. руб.)
	Финансирование мероприятий может осуществляется за счет денежных средств федерального, областного и бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области и иных источников. Мероприятия Подпрограммы и объемы их финансирования могут подлежать корректировке. 
Прогнозный общий объем финансирования Программы из местного бюджета на период  2018-2020 годов составляет 13 812 000,00 руб., в том числе по годам:
2018 год -   4 248 000,00 рублей;
2019 год -   4 782 000,00 рублей; 
2020 год -   4 782 000,00 рублей. 
Прогнозный общий объем финансирования Программы из иных источников (по возможности)  на период  2018-2035 годов составляет – 73 600 000 рублей.




1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения  сельского поселения Ягодное в структуре пространственной организации муниципального района Ставропольский Самарской области

Муниципальный район Ставропольский расположен в северо-западной части Самарской области. 
Сельское поселение Ягодное расположено в юго-западной части муниципального района Ставропольский.
Площадь территории поселения – 16678,0 га. Численность зарегистрированного населения на 01.12.2017г. по данным администрации  составляет 8200 человек. 
Административный центр сельского поселения – село Ягодное, расположено в 32 км от г. Тольятти – административного центра муниципального района Ставропольский.  
В соответствии с Законом Самарской области от 28 февраля 2005 года N 67-ГД «Об образовании сельских поселений в пределах муниципального района Ставропольский Самарской области, наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» сельское поселение Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области включает в себя один  населенный пункт: село Ягодное.
Сельское поселение Ягодное граничит: 
· с севера – с сельским поселением Луначарский муниципального района Ставропольский; 
· с востока – с сельским поселением Подстёпки муниципального района Ставропольский; 
· с запада – с Куйбышевским водохранилищем.
Основой экономики сельского поселения Ягодное являются сельскохозяйственные предприятия, которые специализируются на животноводстве и растениеводстве.

[bookmark: _Toc366429055]1.2.  Транспортная инфраструктура
Автомобильный транспорт
По территории сельского поселения Ягодное проходят автомобильные дороги общего пользования  регионального и межмуниципального значения:

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения на территории сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области

	№
п/п
	Идентификац. номер
	Наименование автомобильной дороги общего пользования
	Общая протяжен-ность, км
	Асфальто-бетон-
ные, км
	Грунто-щебеноч-ные, км

	1
	6310441000565
	Тольятти - Ягодное (км 18,33 - км 32,75)
	14,420
	14,420
	-

	2
	6310441000571
	"Тольятти - Ягодное" – Подстепки

	7,900
	7,900
	-



Трубопроводный транспорт
По территории сельского поселения Ягодное проходят коридоры  магистральных трубопроводов, в том числе:
-  газопроводы:
· «Уренгой –Новопсков»(d 1420);
· «Уренгой – Петровск» (d 1220);
· «Челябинск – Петровск» (d 1420);
- газопроводы-отводы
· газопровод-отвод на ГРС-115, d 150;
· ГРС-115
Объектов железнодорожного, водного и воздушного транспорта на территории поселения нет.
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Характеристики улично-дорожной сети на территории сельского поселения представлены в таблице  ниже:



Таблица. Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельском поселении Ягодное муниципального района Ставропольский

	№пп
	Наименование автомобильной дороги общего пользования
	Инвентарный номер
	Общая протяжен-ность, п.м.
	В том числе
	

Территориальное расположение

	
	
	
	
	асфальто-
бетонные, п.м
	грунто-
щебеночные, п.м
	грунтовые, п.м
	

	сельское поселение Ягодное

	1
	автомобильная дорога 
по ул.С.Орлова
	00002900
	1550
	1550
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Сергея Орлова

	2

	автомобильная дорога 
по ул.Ворошилова
	00002903
	1250
	1250
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Ворошилова

	3

	автомобильная дорога 
по ул.Калинина
	00002902
	1250
	1250
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Калинина

	4

	автомобильная дорога
 по ул.Красноармейская (объект незавершенного строительства)
	00002905
	1200
	1200
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Красноармейская

	5

	автомобильная дорога 
по ул.Кооперативная
	00002904
	1250
	1250
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Кооперативная

	6
	автомобильная дорога
 по ул.Заветы Ильича
(объект незавершенного строительства)
	00002906
	1250
	1250
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Заветы Ильича

	7

	автомобильная дорога
 по ул.Вознесенского
	00002908
	1350
	1350
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Вознесенского

	8

	автомобильная дорога
 по ул.Садовая

	00002907
	1350
	1350
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Садовая

	9

	автомобильная дорога по ул.Ново-полевая

	00002910
	1350
	1350
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Ново-полевая

	
10
	автомобильная дорога по ул.Верхнеполевая
	00002912
	2350
	2350
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Верхнеполевая

	
11
	автомобильная дорога по ул.Полевая
	00002770
	2300
	2300
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Полевая

	
12
	автомобильная дорога по ул.Советская
	00002013
	1350
	1350
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Советская

	
13
	автомобильная дорога по ул.Набережная
	00002914
	2300
	2300
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Набережная

	
14
	автомобильная дорога по ул.Западная
	00002912
	350
	350
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Западная

	
15
	автомобильная дорога по ул.Волжская
	00002915
	1400
	1400
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Волжская

	
16
	автомобильная дорога по ул.Березовая
	00002916
	1400
	1400
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Березовая

	
17
	автомобильная дорога по ул.Вишневая
	00002917
	1400
	1400
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Вишневая

	
18
	автомобильная дорога по ул.Заречная
	00002918
	1400
	1400
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Заречная

	
19
	автомобильная дорога по ул.Приморская
	00002919
	1400
	1400
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Приморская

	
20
	автомобильная дорога по ул.Цветочная
(объект незавершенного строительства)
	00002920
	1400
	1400
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Цветочная

	
21
	автомобильная дорога по ул.Цветочная
(объект незавершенного строительства)
	00002921
	1400
	1400
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Цветочная

	
22
	автомобильная дорога по ул.Школьная
(объект незавершенного строительства)
	00002922
	800
	800
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Цветочная

	
23
	автомобильная дорога по ул.Чкалова
(объект незавершенного строительства)
	00002923
	330
	330
	-
	-
	445144, Самарская область, Ставропольский район,  село Ягодное, ул. Чкалова

	
	Итого:
	
	32630
	32630
	
	
	



На 01.12.2017 года протяженность дорог местного значения составляет: общая протяженность – 155,2 км.,  асфальтированных – 32,6 км, щебеночных – 17,5 км., грунтовых – 105 км.


1.4. Транспортное обслуживание населения

От г. Тольятти, в пределах территории сельского поселения, автобусное сообщение осуществляется до с. Ягодное ежедневно.
Внешние транспортные связи с областным центром – городом Самара и другими населенными пунктами области жители сельского поселения могут осуществлять автобусными сообщениями и пригородным железнодорожным транспортом (от железнодорожной станции Жигулевское Море) от административного центра муниципального района, г. Тольятти.
На территории села установлены 10 автобусных остановок: 3 остановки на автодороге Тольятти-Ягодное, 1 остановка по ул.Грачева  и  6 остановок в массиве ВАЗа (по маршруту движения школьного автобуса).
На территории поселения расположены объекты дорожного сервиса:
· АЗС ООО «Терминал», с. Ягодное, пер.Светлый, 7А;
· ООО «Татнефть-АЗС Центр», 8 км + 770 м автодороги Тольятти-Ягодное, справа;
· «8-я миля» автодорога Тольятти-Ягодное, справа


Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план  сельского поселения  Ягодное муниципального  района Ставропольский Самарской области утвержден решением Собрания представителей  сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области  от 10 декабря  2013 года № 111, согласно которому установлены и утверждены:
- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;
- функциональное зонирование территории поселения;
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.
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В соответствии с действующими нормативно-методическими документами состояние атмосферного воздуха оценивается по устойчивости ландшафта к техногенным воздействиям через воздушный бассейн, по градациям состояния воздушного бассейна, градациям фоновых концентраций загрязняющих веществ атмосферы сравнительно с предельно допустимыми концентрациями (ПДК).
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении являются автомобильные дороги, которые относятся к 3 классу по уровню экологической безопасности согласно ОДН 218.5.016.2002 «Показатели и нормы экологической безопасности автомобильной дороги», а именно:
· третий класс – объекты, оказывающие незначительное, локальное воздействие на окружающую среду: автомобильные дороги с расчетной интенсивностью движения менее 2000 ед. в сутки и транспортные сооружения на них; технически несложные дорожные объекты по проектам массового или повторного применения. 
Уровень экологической безопасности автомобильной дороги оценивается путем сопоставления фактических и нормативных значений экологических и экологически значимых показателей, выражаемых в количественной или качественной форме.
Провести точные расчеты с целью определения зоны атмосферного загрязнения от автомобильных дорог на территории сельского поселения не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых исходных данных.
Основные направления, формы и характеристики воздействия автомобильной дороги на атмосферный воздух представлены в таблице:

	Воздействующий фактор и его элемент
	Характеристика воздействия 

	Автомобильные дороги

	Автомобили, находящиеся на
дороге        
	Загрязнение воздуха в результате выброса отработавших газов (ОГ) двигателей, поступающих в воздух продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин. Акустическое загрязнение транспортным шумом.                                

	Земляное полотно         
	Изменение температурного, влажностного, ветрового режима около высоких насыпей.                             

	Дорожная одежда            
	Влияние на количество и состав отработавших газов автомобилей, количество продуктов износа деталей автомобилей и автомобильных шин.           
Загрязнение воздуха продуктами износа
дорожного покрытия, пылью и мусором с
его поверхности. Дополнительное акустическое загрязнение вследствие влияния на уровень    
транспортного шума.                   

	Дорожная инфраструктура  
	Загрязнение воздуха выбросами на АЗС,
выбросами отработавших газов в местах остановок и стоянок автомобилей (станциях технической помощи, пунктах питания).                             

	Пересечения дорог         
	Загрязнение воздуха дополнительными  
выбросами ОГ, обусловленными организацией движения транспорта (из-за  снижения скорости, остановок).        

	Производственно-технологические процессы содержания и ремонта автомобильной дороги

	Все сооружения
	Дополнительное загрязнение воздуха выбросами ОГ дорожных машин, дополнительное акустическое загрязнение шумом дорожных машин.                   



В виду того, что не все внутриквартальные улицы населенного пункта сельского поселения имеют асфальтовое покрытие, может отмечаться повышенный уровень запыленности и загрязненности  атмосферного воздуха. 
Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.
Промышленных предприятий и централизованных котельных, оказывающих существенное негативное воздействие на загрязнение атмосферного воздуха на территории сельского поселения нет. 
В целом состояние атмосферного воздуха в сельском поселении является благоприятным.

3. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются     автомобильные  дороги  общего  пользования.   В настоящее  время  автомобильные  дороги  общего пользования в границах поселения  оставляют желать лучшего.
        Автомобильные  дороги  подвержены  влиянию  природной  окружающей  среды, хозяйственной  деятельности  человека  и  постоянному  воздействию  транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. 
Несоответствие  уровня  развития  автомобильных  дорог  уровню автомобилизации  приводит  к  существенному  росту  расходов,  снижению  скорости движения, повышению уровня аварийности.
В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете    сельского  поселения  Ягодное эксплуатационное  состояние значительной  части  улиц  поселения  по  отдельным  параметрам  перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.
Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью  проведения  значительного  объема  работ  по  ямочному  ремонту дорожного покрытия улиц.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения  работ  по  содержанию,  ремонту  и   капитальному  ремонту  и  зависит напрямую  от  объемов  финансирования  и  стратегии  распределения  финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. 
В  условиях,  когда  объем  инвестиций  в  дорожный  комплекс  является  явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития  дорожной  сети  на  первый  план  выходят  работы  по  содержанию  и эксплуатации дорог. При выполнении текущего ремонта используются современные технологии  с  использованием  специализированных звеньев  машин  и механизмов, позволяющих сократить ручной труд и обеспечить высокое качество выполняемых работ.  При  этом  текущий  ремонт  в  отличие  от  капитального,  не  решает  задач, связанных с повышением  качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д. 
Недофинансирование  дорожной  отрасли,  в  условиях  постоянного  роста интенсивности  движения,  изменения  состава  движения  в  сторону  увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.
Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение  программно-целевого  метода  в  развитии  автомобильных  дорог  общего  пользования  сельского  поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.
Реализация  комплекса  программных  мероприятий  сопряжена со  следующими рисками:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в  снижении  темпов  роста  экономики  и  уровня  инвестиционной  активности, возникновении  бюджетного  дефицита,  сокращения  объемов  финансирования дорожной отрасли;
    -риск  превышения  фактического  уровня  инфляции  по  сравнению  с прогнозируемым,  ускоренный  рост  цен  на  строительные  материалы,  машины, специализированное оборудование, что может привести к  увеличению стоимости дорожных  работ,  снижению  объемов  строительства,  реконструкции,  капитального ремонта,  ремонта  и  содержания  внутрипоселковых  автомобильных  дорог  общего пользования;
-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту  и  капитальному  ремонту     автомобильных  дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.





3.1.  Прогноз развития дорожной сети поселения
Автодороги  с  асфальтобетонным  покрытием  находятся  в  удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.
Значительная часть автомобильных дорог общего пользования местного значения имеют грунтовое и щебеночное покрытие, что существенно мешает социально-экономическому развитию поселения и негативно сказывается на безопасности дорожного движения и скорости движения,  а  также  приводит  к  повышенному  износу  транспортных  средств  и дополнительному расходу топлива.
Отставание  развития  дорожной  сети  сдерживает  социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.
В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения проектом Программы предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

3.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.
В рамках задачи, предусматривающей увеличение протяженности автомобильных дорог местного значения, соответствующих нормативным требованиям, предусмотрены мероприятия по реконструкции перегруженных движением участков автомобильных дорог, ликвидации грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части, реконструкции искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках, повышения безопасности движения, увеличения грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.
В связи с тем, что воздушный, водный и железнодорожный транспорт на территории поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств федерального, областного и бюджета сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области.
Прогнозный общий объем финансирования  Программы на период 2018-2020 годов из местного бюджета составляет 13  812 000,00 руб., в том числе по годам:
2018 год -   4 248 000,00 рублей;
2019 год -   4 782 000,00 рублей; 
2020 год -   4 782 000,00 рублей; 
    На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники. 
Прогнозный общий объем финансирования Программы из иных источников (по возможности)  на период  2018-2035 годов составляет – 73 600 000 рублей.
    Мероприятия программы реализуются на основе государственных контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Таблица 1. Объекты местного значения в сфере транспортной инфраструктуры

	№
п/п
	Назначение и
наименование объекта
	Местоположение
объекта
	Вид работ, который
планируется в целях
размещения объекта
	Срок,
до которого планируется размещение объекта, г.
	Основные характеристики объекта
	Характеристики зон с особыми условиями использования территорий (ЗСО)

	
	
	
	
	
	Протяженность, км
	Иные характеристики
	

	1.
	Улицы и автомобильные дороги местного значения
	село Ягодное, в том числе:
	строительство
	2035
	
	
	Установление зон с особыми условиями использования территорий в связи с размещением объекта не требуется

	
	
	площадка № 1
	
	
	-
	главные улицы – 3,5 км
основные улицы – 21,2 км
второстепенные улицы – 4,0 км
	

	
	
	площадка № 2
	
	
	-
	главные улицы – 1,7 км
основные улицы –  9,8 км второстепенные улицы – 5,7 км
	

	
	
	площадка № 3
	
	
	-
	главные улицы – 0,6 км
основные улицы –  10,2 км
	

	
	
	площадка № 4
	
	
	-
	главные улицы – 1,0 км
основные улицы –  8,9 км, 
второстепенные улицы – 2,0 км
	

	
	
	площадка № 5
	
	
	-
	главные улицы – 2,8 км
основные улицы –  14,4 км
	

	
	
	площадка № 6
	
	
	17,2
	основная улица
	

	
	
	площадка № 7
	
	
	-
	главные улицы – 8,8 км
основные улицы –  16,7 км
	

	
	
	площадка № 8
	
	
	1,4
	основная улица
	

	
	
	площадка № 9
	
	
	2,1
	основная улица
	














Таблица 1.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на 2018 год

	№
	Наименование мероприятия
	Источник 
финансирования
	Сумма

	1
	
Устройство тротуара из плит  по ул.Сергея Орлова (детский сад) – 162 м.
	местный бюджет
	460 000

	2
	

Устройство тротуара из плит  по ул.Чкалова (начальная школа) – 178 м.
	местный бюджет
	500 000

	
3
	
Устройство основания дороги из щебня по            
ул. Самарская – 300 м.
	
местный бюджет
	
855 000 р.

	
4
	
Устройство основания дороги из щебня по            
ул. массив Садовый – 300 м.
	
местный бюджет
	
855 000 р.

	5
	
Устройство основания дороги из щебня по  
ул. Манежная -  200м.
	местный бюджет
	570 000р.

	6
	
Устройство основания дороги из щебня                
ул.Приморская   (от ул.Грачева до ул.Ново-Полевая) – 150м.
	местный бюджет
	420 900р.


	7
	
Территория вдоль дома №4, №3 по ул.Грачева (многоквартирные дома)
	местный бюджет
	136 000 р.

	8
	
Подготовка схемы, межевание, постановка на кадастровый учет и оформление прав на автомобильные дороги местного значения
	местный бюджет
	451 100 р.

	
	

ИТОГО
	
	4 248 000 р.






Таблица 1.2. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на 2019 год

	№
	Наименование мероприятия
	Источник 
финансирования
	Сумма

	1
	
Устройство основания дороги из щебня по            
ул. Юбилейная (от ул.  Цветочная до ул. Звонкая) -   
750 м.
	местный бюджет
	2 137 500 р.

	2
	
Устройство основания дороги из щебня по 
ул. Рябиновая - 170м.
	местный бюджет
	484 500р.

	
3
	
Устройство основания дороги из щебня по            
ул.Заветы Ильича – 600 м.
	
местный бюджет
	
1 710 000 р.

	4
	
Подготовка схемы, межевание, постановка на кадастровый учет и оформление прав на автомобильные дороги местного значения
	местный бюджет
	450 000 р.

	
	

ИТОГО
	
	4 782 000 р.


 









Таблица 1.3. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на 2020 год

	№
	Наименование мероприятия
	Источник 
финансирования
	Сумма

	1
	Устройство основания дороги из щебня по            
ул. Западная – 100 м.
	местный бюджет
	285 000 р.

	2
	Устройство основания дороги из щебня по            
ул. Радужная– 120 м.
	местный бюджет
	342 000 р.

	3
	Устройство основания дороги из щебня по            
ул. Славянская– 600 м
	местный бюджет
	1 710 000 р.

	4
	Устройство основания дороги из щебня по            
ул. Советская– 600 м
	местный бюджет
	1 710 000 р.

	5
	Устройство основания дороги из щебня по            
ул. Солнечная– 150 м
	местный бюджет
	427 500 р.

	6
	
Подготовка схемы, межевание, постановка на кадастровый учет и оформление прав на автомобильные дороги местного значения
	местный бюджет
	307 500 р.

	
	ИТОГО
	
	4 782 000 р.













Таблица 1.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры на 2018-2035 г.г. 

	№
	Наименование мероприятия
	Источник 
финансирования
	Сумма

	1
	
Проект, экспертиза проекта по строительству дороги
ул. Грачева (от ул.  Цветочная до пос.Луначарский) -   
до 3,5 км. 
	иные источники 
(по возможности)
	1 500 000р.

	2
	
Строительство дороги по      
ул. Грачева (от ул.  Цветочная до пос.Луначарский) -   
3,5 км. 
	иные источники
(по возможности)
	72 100 000р.

	
	ИТОГО
	
	[bookmark: _GoBack]73 600 000 р.





4 .Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории  сельского поселения Ягодное; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.
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