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Российская Федерация
   Самарская область                                                                                                    

 АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ          
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  17 февраля 2017 года                                                                                               № 4


О подготовке и проведении пропуска паводковых вод в 2017 году
        
       В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, на основании постановления главы муниципального района Ставропольский Самарской области от 03.02.2017г. №772, в целях подготовки к безопасному пропуску паводка 2017 года и предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, считаю необходимым:
1. Утвердить состав противопаводковой комиссии на 2017 год:
председатель комиссии:  Синицына Т.И., глава администрации с/п Ягодное;
 заместитель председателя комиссии:  
Кудрявцева А.А., начальник участка с.Ягодное МП «СтавропольРесурсСервис»          (по согласованию);                                                                                                     
       члены комиссии:
        Ефремов А.В. – участковый уполномоченный инспектор полиции                              (по  согласованию);
        Клюев П.В. – депутат Собрания представителей с/п  Ягодное  (по согласованию);
        Синицын В.Н. – завхоз администрации с/п Ягодное.
1. Утвердить мероприятия по пропуску паводковых вод (Приложение №1); назначить ответственным должностным лицом за выполнение мероприятий по подготовке к паводку 2017 года  и.о.заместителя главы администрации сельского поселения Шарёву О.В.
1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности подготовить до 01.03.2017 г. все службы (материально и технически) к пропуску паводковых вод.
1. Противопаводковой комиссии предоставить право привлекать к ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми водами, силы формирования     ГО объектов экономики.
1. Поручить и.о.заместителя главы администрации сельского поселения Шарёвой О.В. подготовить информационные листки, памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком или половодьем.
1. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное.
1. Контроль за исполнением  настоящего Постановления оставляю за собой.
Глава администрации
сельского поселения Ягодное                                                                                Т.И.Синицына
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                                         МЕРОПРИЯТИЯ                                       
по подготовке и пропуску  паводковых вод на территории сельского поселения Ягодное муниципального района  Ставропольский  в 2017 году

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполне-ния
	Ответственный за исполнение

	      1
	                                    2
	           3
	              4

	1.
	Рекомендовать:                                                                                    обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку, а в случае подтопления провести промывку и хлорирование. 
	до 01.03.
	Владельцы собственности
(по согласованию)

	2.
	Рекомендовать:                                                                      провести ревизию и устранить дефекты дамб, плотин, мостов, водозаборных и очистных сооружений, трансформаторных подстанций, подземных коммуникаций, отмостков жилых и производственных помещений.
	до 10.03.
	Владельцы собственности
(по согласованию)

	3.
	Рекомендовать:                                                                                 провести очистку  от снега крыш, территорий вокруг жилых и производственных зданий.
	до 10.03.
	Владельцы собственности
(по согласованию)

	4.
	Рекомендовать:                                                       своевременно обеспечить запасы топлива для котельных, продовольствие для населения, кормов для скота.
	до 01.03.
	Начальник участка МП «Ставрополь-
РесурсСервис», 
(по согласованию)
владельцы скота
(по согласованию)

	5.
	Рекомендовать:                                                                  определить возможные места подтопления домов, производственных помещений и отработать планы эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, связанных с паводком.

	до 01.03.
	Владельцы собственности
(по согласованию)

	6.
	Рекомендовать:                                                                          для ликвидации возможного возникновения чрезвычайной ситуации обеспечить запас необходимых строительных материалов (тес, щебень, мешки с песком) и предусмотреть выделение необходимой техники (бульдозера, трактора с тележками, погрузчика, автомашины).
	до 01.03.
	Начальник участка МП «Ставрополь-
РесурсСервис», руководители предприятий 
(по согласованию)




	7.
	Рекомендовать:                                                                 временно запретить проезд по автомобильным дорогам транспортным средствам общей массой свыше 10 тонн.

	с 01.04.
	Владельцы транспорта
(по согласованию)

	8.
	Рекомендовать:                                                            произвести очистку от снега обочин дорог, водопроводных сооружений, сделать водоотводы.
	до 10.03.
	Начальник участка МП «Ставрополь-
РесурсСервис»,  
(по согласованию)

	9.
	Организовать круглосуточное дежурство в администрации сельского поселения в период обильного  снеготаяния и прохождения паводка на реках
	на период паводка
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	10.
	Рекомендовать:                                                       обеспечить порядок бесперебойного обеспечения связью в местах возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.
	весь период
	Руководители предприятий 
(по согласованию)

	
 11.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления 
	на период паводка
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	
 12.
	Осуществить подготовку к паводку ливневой канализации; взять на контроль водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора
	до 01.04.
	Противопаводковая комиссия сельского поселения

	
 13.
	Своевременно (незамедлительно) информировать противопаводковую комиссию администрации м.р. Ставропольский о фактах затопления (подтопления) территорий с/п и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения 
	на период паводка
	Противопаводковая комиссия сельского поселения
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