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АДМИНИСТРАЦИЯ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 апреля 2017 года                                                                                                             № 11


О проведении работ по благоустройству и санитарной очистке  территории сельского поселения Ягодное в 2017 году

       В целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Ягодное в  весенне-летний период 2017 года в соответствии с Уставом сельского поселения Ягодное и Решением Собрания Представителей сельского поселения Ягодное № 60 от 28.06.2012 года, 
                                       
                                                         постановляю:

1. Для руководства и  контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории, уборке и вывозу  мусора, бытовых и производственных отходов, грейдированию, озеленению улиц,  производственных объектов создать комиссию в составе:
               
   Синицына Т.И.                     – председатель комиссии, глава            
                                                 администрации   сельского поселения  Ягодное                                                            Кудрявцева А.А.                  – зам. председателя, начальник  участка 
                                                 с. Ягодное  МП «СтавропольРесурсСервис» 
                                                 (по согласованию)
                 
                                    Члены комиссии: 
              
   Дашкевич Ф.А.                 -  директор ГБОУ СОШ с. Ягодное
   Додина Н.В.                      -  руководитель СПДС «Ягодка»
   Ефремов А.В.                    -  уполномоченный участковый 
                                                  инспектор полиции (по согласованию) 
   Фейсханова Э.Н.              -  зав. отделением ОВП с. Ягодное
   Вайцицкая В.Н.                – директор ДК с.Ягодное

1. Утвердить мероприятия по проведению работ по благоустройству сельского поселения Ягодное в весенне-летний период 2017 года (Приложение №1).
1. Утвердить План закрепления территорий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Ягодное в весенне-летний период 2017 года (Приложение №2).
1. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, (по согласованию), разработать мероприятия, меры контроля по вопросам организации благоустройства и наведению соответствующего порядка на подведомственной территории.
1. Опубликовать настоящее Постановление в газетах «Ставрополь-на-Волге» и на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное http://www.ягодное.ставропольский-район.рф.
1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



   Глава администрации    
   сельского поселения Ягодное                                                     Т.И.Синицына              
	






















	Приложение №1
Утверждено постановлением
главы администрации
сельского поселения Ягодное
№11 от 05.04.2017 года




МЕРОПРИЯТИЯ 
по проведению работ по благоустройству сельского поселения Ягодное 
в весенне-летний период 2017 года 


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные
	Сроки

	1
	Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы благоустройства
	Зам. главы администрации, юрисконсульт администрации 
	2 декада апреля

	2
	Заседание Собрания представителей сельского поселения Ягодное  по вопросам благоустройства
	Глава сельского поселения
	2-3 декада апреля

	3
	Совещание с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения Ягодное, независимо от форм собственности, по вопросам благоустройства подведомственной и прилегающей территорий
	Глава администрации сельского поселения
	3 декада апреля

	4
	Изготовление письменных обращений к населению с призывом к уборке мусора; размещение на информационных стендах в местах массового скопления людей обращений по благоустройству
	Зам. Главы администрации сельского поселения
	апрель

	5
	Благоустройство территории возле памятника воинам В.О.В., включая озеленение
	Директор ДК
	3-ая декада апреля

	6
	Благоустройство кладбища и подъездных к нему путей
	Смотритель кладбища
	3-ая декада апреля

	7 
	Найм сезонных рабочих для проведения работ по благоустройству
	Зам. главы администрации сельского поселения
	Весенне-летний сезон

	8
	Сбор мусора по селу с привлечением всех жителей и школьников
	Руководители, жители
	2-ая половина апреля

	9
	Сбор мусора по береговой зоне и пляжу
	Инструктор по работе с молодёжью
	1-ая декада мая

	10
	Общесельские субботники

Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная Весна»
	Зам. Главы администрации, руководители
	15.04.17 
22.04.17

29.04.17

	11
	Совещание председателей СНТ по вопросам благоустройства прилегающей к СНТ территории (сбор мусора, вырубка поросли, побелка деревьев)
	Глава администрации сельского поселения
	1-ая неделя мая

	12
	Индивидуальная работа с жителями по вопросам благоустройства (беседы, вручение предписаний, составление протоколов на нарушителей Правил благоустройства для привлечения к административной ответственности 
( совместно с участковым), вручение благодарственных писем владельцам  образцовых усадеб)
	Администрация сельского поселения, участковый
уполномочен-
ный инспектор полиции (по согласованию) 
	В течение сезона

	13
	Обкос травы по селу
	Заведующий хозяйством администрации сельского поселения
	В течение сезона

	14
	Побелка электроопор
	Заведующий хозяйством администрации сельского поселения
	Июнь

	15
	Благоустройство сельских дорог (ямочный ремонт, асфальтирование, ощебенение, грейдирование)
	Глава администрации сельского поселения
	По особому плану

	16
	Спиливание старых высокорослых деревьев, угрожающих наземным коммуникациям и строениям (по заявлениям жителей)
	Заведующий хозяйством администрации сельского поселения, УК
	июнь

	17
	Участие в экологических десантах
	Директор школы, инструктор по работе с молодёжью
	По особому плану



	18
	Строительство детских игровых площадок
	Глава администрации сельского поселения
	Июнь-июль

	19
	Рекомендовать депутатам Собрания представителей сельского поселения Ягодное провести разъяснительную работу среди населения по поводу заключения договоров на вывоз мусора
	Глава администрации сельского поселения, юрисконсульт администрации
	Постоянно 

	20
	Перевозчику отходов предоставить информацию об охвате населения договорами на вывоз ТБО
	Заместитель главы администрации
	 20.05.2017

	21
	Установить 10 аншлагов запрещающих сброс мусора
	Заместитель главы администрации
	01.06.2017

	22
	Провести разъяснительную работу с водителями ассенизаторских машин по фактам несанкционированных сливов нечистот вне установленных мест 
(под роспись)
	Заместитель главы администрации
	19.05.2017

	23
	С буртовать свалки, убрать несанкционированные навалы отходов 
	Заместитель главы администрации
	09.05.2017

	24
	Посадить лесополосы ограничивающие раздувание мусора вокруг площадки временного хранения отходов
	Заместитель главы администрации
	20.05.2017

	25
	Подведение итогов по благоустройству, чествование владельцев лучших усадеб
	Глава администрации сельского поселения
	Август-сентябрь


















Приложение №2
Утверждено постановлением
главы администрации
сельского поселения Ягодное
№11 от 05.04.2017 года




                                                       ПЛАН
                                       закрепления территорий 
по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Ягодное
на весенне-летний период 2017 года
 
	№ п/п
	Закрепленная территория
	Предприятие, ответственный

	1
	Водозабор (3 уч.) 
	МП «СтавропольРесурсСервис» 

	2
	Котельные (2 уч.)
	МП «СтавропольРесурсСервис»

	3
	Территория СПДС «Ягодка»
	Руководитель Додина Н.В.

	4
	Отделение ОВП с. Ягодное
	Заведующая Фейсханова Э.Н.

	5
	СДК – прилегающая территория 
	Директор Вайцицкая В.Н.

	6
	Школа – начальная, средняя
	Директор Дашкевич Ф.А.

	7
	Кладбище
	ИП Сафронов В.И.

	8
	Прилегающая территория  административного здания – 
ул. Советская, № 57
	Администрации сельского поселения Ягодное, участка МП «СтавропольРесурсСервис», работники сберкассы, почты

	9
	Территория сельской свалки
	Администрация сельского поселения Ягодное

	10
	Организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории сельского поселения Ягодное
	Руководители организаций

	11
	Организации, занимающиеся предпринимательской деятельностью на территории сельского поселения Ягодное в пределах полос отвода вдоль автодороги  Ягодное - Тольятти
	Руководители организаций

	12
	Территории жилищных кооперативов 
	Председатели ЖСК

	13
	Пляжная зона
	Инструктор по работе с молодежью, волонтеры

	14
	Остановочный павильон ОПХ
	[bookmark: _GoBack]Курушина О.Н.

	     15
	Территории дачных кооперативов
	Председатели СДК

	     16
	Территории нестационарных торговых объектов (сельских рынков)
	Администрация сельского поселения Ягодное

	    17
	Внутридворовая территория многоквартирных домов
	Собственники жилья, УК

	    18
	Придомовые территории индивидуальных жилых домов 
	Собственники жилья





image1.png




