АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения 
          Ягодное
Муниципальный район  
    Ставропольский
  Самарской области

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 9 от 22.02.2019 года.

О мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводковыми явлениями в весенне-летний период 2019 года на территории сельского поселения Ягодное    

        В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 г. за № 68-ФЗ, в целях организации своевременной подготовки к весенне-летнему паводковому периоду, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики, руководствуясь постановлением администрации муниципального района Ставропольский № 900 от 14.02.2019 г.,  считаю необходимым:
1. Утвердить мероприятия по подготовке к пропуску паводковых вод в 2019 году на территории сельского поселения Ягодное (Приложение № 1).    
1. И.о. заместителя главы администрации сельского поселения Ягодное: 
2.1. организовать выполнение на территории сельского поселения Ягодное мероприятий по подготовке к пропуску паводковых вод;
2.2. организовать проведение до 25.02.2019 года заседания комиссии по ЧС и ПБ по вопросу пропуска паводковых вод в 2019 году на территории сельского поселения Ягодное; 
2.3. своевременно информировать противопаводковую комиссию района о ходе выполнения противопаводковых мероприятий и выполненных работах.
1. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности подготовить до 25.02.2019 г. все службы (материально и технически) к пропуску паводковых вод.
1. Противопаводковой комиссии предоставить право привлекать к ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми водами, силы формирования ГО и ПБ объектов экономики, считая главной задачей в угрожаемый период охрану жизни людей и материальных ценностей.
1. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное.
1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы администрации 
сельского  поселения Ягодное                                         О.В.Шарёва
Исп. Петрухина В.И. 
тел.40-01-01



[bookmark: _GoBack]                                          Утверждено Постановлением № 9 от 22.02.2019 года
               
                                         МЕРОПРИЯТИЯ                                       
по подготовке и пропуску паводковых вод на территории сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский в 2019 году

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Ответственный за исполнение

	      1
	                                    2
	           3
	              4

	1.
	Рекомендовать:                                                                                    обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку, а в случае подтопления провести промывку и хлорирование. 
	до 01.03.
	Владельцы собственности
(по согласованию)

	2.
	Рекомендовать:                                                                      провести ревизию и устранить дефекты водозаборных и очистных сооружений, трансформаторных подстанций, подземных коммуникаций, отмостков жилых и производственных помещений.
	до 10.03.
	Владельцы собственности
(по согласованию)

	3.
	Рекомендовать:                                                                                 провести очистку  от снега крыш, территорий вокруг жилых и производственных зданий.
	до 10.03.
	Владельцы собственности
(по согласованию)

	4.
	Рекомендовать:                                                       своевременно обеспечить запасы топлива для котельных, продовольствие для населения, кормов для скота.
	до 01.03.
	Директор ЖКХ, (по согласованию)
владельцы скота
(по согласованию)

	5.
	Рекомендовать:                                                                  определить возможные места подтопления домов, производственных помещений и отработать планы эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, связанных с паводком.
	до 25.02.
	Владельцы собственности
(по согласованию)

	6.
	Рекомендовать:                                                                          для ликвидации возможного возникновения чрезвычайной ситуации обеспечить запас необходимых строительных материалов (тес, щебень, мешки с песком) и предусмотреть выделение необходимой техники (бульдозера, трактора с тележками, погрузчика, автомашины).
	до 25.02.
	Начальник участка МП «Ставрополь-
РесурсСер-
вис», руководители предприятий (по согласованию)




	7.
	Рекомендовать:                                                                 временно запретить проезд по автомобильным дорогам транспортным средствам общей массой свыше 10 тонн.
	с 01.04.
	Владельцы транспорта
(по согласованию)

	8.
	Рекомендовать:                                                            произвести очистку от снега обочин водопроводных сооружений, сделать водоотводы.
	до 10.03.
	Начальник участка МП «Ставрополь-
РесурсСер-
вис» (по согласованию)

	9.
	Организовать круглосуточное дежурство в администрации сельского поселения в период обильного  снеготаяния и прохождения паводка 
	на период паводка
	Противопавод ковая комиссия с/п

	10.
	Рекомендовать:                                                       обеспечить порядок бесперебойного обеспечения связью в местах возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком.
	весь период
	Руководители предприятий (по согласованию)

	
 11.
	Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления 
	на период паводка
	Противопавод ковая комиссия с/п

	
 12.
	Осуществить подготовку к паводку ливневой канализации (при наличии); взять на контроль водопропускные трубы на предмет их очистки от заторов и бытового мусора
	до 01.04.
	Противопавод ковая комиссия с/п

	
 13.
	Своевременно (незамедлительно) информировать противопаводковую комиссию администрации м.р. Ставропольский о фактах затопления (подтопления) территорий с/п и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения 
	на период паводка
	Противопавод ковая комиссия с/п




