АДМИНИСТРАЦИЯ

сельского поселения Ягодное

муниципального района

Ставропольский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 15 от 08.04.2019 г.

О проведении работ по благоустройству

и санитарной очистке территории сельского

поселения Ягодное в 2019 году

В целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Ягодное в  весенне-летний период 2019 года в соответствии с Уставом сельского поселения Ягодное и Решением Собрания Представителей сельского поселения Ягодное № 181 от 07.02.2019 года

постановляю:

- Для руководства и  контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории, уборке и вывозу  мусора, бытовых и производственных отходов, грейдированию, озеленению улиц,  производственных объектов создать комиссию в составе:

Шарёва О.В.                        – председатель комиссии, и.о. главы

администрации   сельского поселения  Ягодное                                                          Кудрявцева А.А.                  – зам. председателя, мастер участка с. Ягодное

МП «СтавропольРесурсСервис»

(по согласованию)

Члены комиссии:

Дашкевич Ф.А.                 -  директор ГБОУ сош с. Ягодное

Додина Н.В.                      -  руководитель СПДС «Ягодка»

Ефремов А.В.                   -  уполномоченный участковый

инспектор полиции (по согласованию)

Абульханова Э.Н.                  -  зав. отделением ОВП с. Ягодное

Вайцицкая В.Н.                – директор ДК с.Ягодное

Синицын Е.В.                       – заведующий хозяйством администрации

сельского поселения  Ягодное

- Утвердить Мероприятия по проведению работ по благоустройству сельского поселения Ягодное в весенне-летний период 2019 года (Приложение №1).

- Утвердить План закрепления территорий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Ягодное в весенне-летний период 2019 года (Приложение №2).

- Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений (по согласованию), независимо от форм собственности, разработать мероприятия, меры контроля по вопросам организации благоустройства и наведению соответствующего порядка на подведомственной территории.

- Опубликовать настоящее Постановление в газетах «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное yagodnoe.stavrsr.ru

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации

сельского поселения Ягодное                              О.В.Шарёва

исп. Петрухина В.И.

т.40-01-01

Приложение №1 Утверждено постановлением главы администрации сельского поселения Ягодное № 15 от 08.04.2019 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по благоустройству сельского поселения Ягодное

в весенне-летний период 2019 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы благоустройства | Зам. главы администрацииюрисконсульт администрации | 1декада апреля |
| 2 | Заседания Собрания Представителей с.п. по вопросам благоустройства: привлечение сельских депутатов к участию в организации работ по благоустройству в своих округах | Глава сельского поселения; сельские депутаты | В течение сезона |
| 3 | Совещание с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории с.п., независимо от форм собственности, по вопросам благоустройства подведомственной и прилегающей территорий | Глава администрации сельского поселения | 2 декада апреля |
| 4 | Изготовление письменных обращений к населению с призывом к уборке мусора; размещение на информационных стендах в местах массового скопления людей, в соцсетях, в других СМИ обращений по благоустройству | Зам. главы администрации сельского поселения | апрель |
| 5 | Косметический ремонт памятника воинам В.О.в. | Заведующий хозяйством администрации сельского поселения | 4-ая неделя апреля |
| 6 | Благоустройство территории возле памятника воинам В.О.в., включая озеленение | Директор ДК | 2-ая декада апреля |
| 7 | Благоустройство площадки, ранее используемой для временного хранения отходов (вывоз мусора, рекультивация) | Заведующий хозяйством администрации сельского поселения | 3-ая декада апреля |
| 8 | Благоустройство кладбища и подъездных к нему путей | Смотритель кладбища | 3-ая декада апреля |
| 9 | Составление Плана закрепления территорий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения | Зам. главы администрации сельского поселения | 2-ая неделя апреля |
| 10 | Наём сезонных рабочих для проведения работ по благоустройству, в т.ч. совместно с Центром занятости населения | Зам. главы администрации сельского поселения | Весенне-летний сезон |
| 11 | Сбор мусора на придомовых территориях, подведомственных территориях, в местах общего пользования | Руководители, жители | 2-ая половина апреля |
| 12 | Сбор мусора по береговой зоне и пляжу | Инструктор по работе с молодёжью | 1-ая декада мая |
| 13 | Общесельский субботник Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна» | Зам. главы администрациируководители | 20 апреля 2019 г. |
| 14 | Совещание председателей СНТ по вопросам благоустройства прилегающей к СНТ территории (сбор мусора, вырубка поросли, побелка деревьев) | Глава администрации сельского поселения | Последняя неделя апреля |
| 15 | Индивидуальная работа с жителями по вопросам благоустройства (беседы, вручение предписаний, составление протоколов на нарушителей норм и Правил благоустройства для привлечения к административной ответственности (совместно с участковым), вручение благодарственных писем владельцам образцовых усадеб | Администрация сельского поселения, участковый уполномочен- ный инспектор полиции (по согласованию) | В течение сезона |
| 16 | Обкос травы по селу | Заведующий хозяйством администрации сельского поселения | В течение сезона |
| 17 | Очистка от пыли и грязи электроопор | Заведующий хозяйством администрации сельского поселения | июнь |
| 18 | Благоустройство сельских дорог (ямочный ремонт, асфальтирование, ощебенение, грейдирование) | Заведующий хозяйством администрации сельского поселения | По особому плану |
| 19 | Спиливание старых высокорослых деревьев, угрожающих наземным коммуникациям и строениям (по заявлениям жителей) | Заведующий хозяйством администрации сельского поселения, УК | июнь |
| 20 | Участие в экологических десантах | Директор школы, инструктор по работе с молодёжью | По особому плану |
| 21 | Обследование технического состояния оборудования детских игровых площадок, проведение ремонтных работ | Заведующий хозяйством администрации сельского поселения | Июнь-июль |
| 22 | Подведение итогов по благоустройству, чествование владельцев лучших усадеб | Зам. главы администрации сельского поселения | Август-сентябрь |
| 23 | Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций на территории сельского поселения | Заведующий хозяйством администрации сельского поселения | В течение сезона |

Приложение № 2

Утверждено Постановлением

№ 15 от 08.04.2019 г.

ПЛАН

закрепления территорий

по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Ягодное

на весенне - летний период 2019 года.

| № п/п | Закрепленная территория | Предприятие, ответственный |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водозабор (3 уч.) | МП «СтавропольРесурсСервис» |
| 2 | Котельные (2 уч.) | МП «СтавропольРесурсСервис» |
| 3 | Территория СПДС «Ягодка» | Руководитель Додина Н.В. |
| 4 | Отделение ОВП с. Ягодное | Заведующая Абульханова Э.Н. |
| 5 | СДК – прилегающая территория | Директор Вайцицкая В.Н. |
| 6 | Школа – начальная, средняя | Директор Дашкевич Ф.А. |
| 7 | Кладбище | Общественный смотритель Герасимов В.П. |
| 8 | Прилегающая территория административного здания – ул. Советская, № 57 | Администрации сельского поселения Ягодное, участка МП «СтавропольРесурсСервис», работники сберкассы |
| 9 | Территория бывшей сельской свалки | Администрация сельского поселения Ягодное |
| 10 | Подведомственная территория организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории села Ягодное | Руководители организаций |
| 11 | Подведомственная территория организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории сельского поселения Ягодное в пределах полос отвода вдоль автодороги Ягодное - Тольятти | Руководители организаций |
| 12 | Территории ЖК, ПК, ТОС | Председатели ЖК, ПК, ТОС |
| 13 | Пляжная зона | Инструктор по работе с молодежью, волонтеры |
| 14 | Остановочные павильоны | Администрация сельского поселения Ягодное |
| 15 | Территории СНТ | Председатели СНТ |
| 16 | Территории нестационарных торговых объектов (сельских рынков) | Администрация сельского поселения Ягодное |
| 17 | Внутридворовая территория многоквартирных домов | Собственники жилья, УК |
| 18 | Придомовые территории индивидуальных жилых домов | Собственники жилья |