АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения Ягодное
муниципального района
Ставропольский
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 15 от 08.04.2019 г.

О проведении работ по благоустройству
и санитарной очистке территории сельского
поселения Ягодное в 2019 году

       В целях успешного проведения работ по благоустройству и санитарной очистке территории сельского поселения Ягодное в  весенне-летний период 2019 года в соответствии с Уставом сельского поселения Ягодное и Решением Собрания Представителей сельского поселения Ягодное № 181 от 07.02.2019 года 
                                        постановляю:

1. Для руководства и  контроля  за организацией работ по благоустройству, санитарной очистке, озеленению территории, уборке и вывозу  мусора, бытовых и производственных отходов, грейдированию, озеленению улиц,  производственных объектов создать комиссию в составе:
               
    Шарёва О.В.                        – председатель комиссии, и.о. главы            
                                               администрации   сельского поселения  Ягодное                                                          Кудрявцева А.А.                  – зам. председателя, мастер участка с. Ягодное 
                                               МП «СтавропольРесурсСервис» 
                                               (по согласованию)
                 
                                    Члены комиссии: 
           
   Дашкевич Ф.А.                 -  директор ГБОУ сош с. Ягодное
   Додина Н.В.                      -  руководитель СПДС «Ягодка»
   Ефремов А.В.                   -  уполномоченный участковый 
                                                  инспектор полиции (по согласованию) 
   Абульханова Э.Н.                  -  зав. отделением ОВП с. Ягодное
   Вайцицкая В.Н.                – директор ДК с.Ягодное
       Синицын Е.В.                       – заведующий хозяйством администрации           
                                                    сельского поселения  Ягодное                                                          

1. Утвердить Мероприятия по проведению работ по благоустройству сельского поселения Ягодное в весенне-летний период 2019 года (Приложение №1).
1. Утвердить План закрепления территорий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Ягодное в весенне-летний период 2019 года (Приложение №2).
1. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений (по согласованию), независимо от форм собственности, разработать мероприятия, меры контроля по вопросам организации благоустройства и наведению соответствующего порядка на подведомственной территории.
1. Опубликовать настоящее Постановление в газетах «Ставрополь-на-Волге. Официальное опубликование» и на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное yagodnoe.stavrsr.ru
1. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



   И.о. главы администрации    
   сельского поселения Ягодное                              О.В.Шарёва              
	




исп. Петрухина В.И.
т.40-01-01
                                                           
















                                               

	Приложение №1
Утверждено постановлением
главы администрации
сельского поселения Ягодное
№ 15 от 08.04.2019 г.




МЕРОПРИЯТИЯ
по благоустройству сельского поселения Ягодное
в весенне-летний период 2019 года


	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ответственные
	Сроки

	1
	Подготовка нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы благоустройства
	Зам. главы администрацииюрисконсульт администрации 
	1декада апреля

	2
	Заседания Собрания Представителей с.п.  по вопросам благоустройства:
привлечение сельских депутатов к участию в организации работ по благоустройству в своих округах 
	Глава сельского поселения; сельские депутаты
	В течение сезона

	3
	Совещание с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории с.п., независимо от форм собственности, по вопросам благоустройства подведомственной и прилегающей территорий
	Глава администрации сельского поселения
	2 декада апреля

	4
	Изготовление письменных обращений к населению с призывом к уборке мусора; размещение на информационных стендах в местах массового скопления людей, в соцсетях, в других СМИ обращений по благоустройству
	Зам. главы администрации сельского поселения
	апрель

	5
	Косметический ремонт памятника воинам В.О.в.
	Заведующий хозяйством администрации сельского поселения
	4-ая неделя апреля

	6
	Благоустройство территории возле памятника воинам В.О.в., включая озеленение
	Директор ДК
	2-ая декада апреля

	7
	Благоустройство площадки, ранее используемой для временного хранения отходов (вывоз мусора, рекультивация)
	Заведующий хозяйством администрации сельского поселения
	3-ая декада апреля

	8
	Благоустройство кладбища и подъездных к нему путей
	Смотритель кладбища
	3-ая декада апреля

	9
	Составление Плана закрепления территорий по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения
	Зам. главы администрации
сельского поселения
	2-ая неделя апреля

	10 
	Наём сезонных рабочих для проведения работ по благоустройству, в т.ч. совместно с Центром занятости населения
	Зам. главы администрации сельского поселения
	Весенне-летний сезон

	11
	Сбор мусора на придомовых территориях, подведомственных территориях, в местах общего пользования 
	Руководители, жители
	2-ая половина апреля

	12
	Сбор мусора по береговой зоне и пляжу
	Инструктор по работе с молодёжью
	1-ая декада мая

	13
	Общесельский субботник
Участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зелёная весна»
	Зам. главы администрациируководители
	20 апреля
2019 г. 


	14
	Совещание председателей СНТ по вопросам благоустройства прилегающей к СНТ территории (сбор мусора, вырубка поросли, побелка деревьев)
	Глава администрации сельского поселения
	Последняя неделя апреля

	15
	Индивидуальная работа с жителями по вопросам благоустройства (беседы, вручение предписаний, составление протоколов на нарушителей норм и Правил благоустройства для привлечения к административной ответственности 
(совместно с участковым), вручение благодарственных писем владельцам  образцовых усадеб
	Администрация сельского поселения, участковый
уполномочен-
ный инспектор полиции (по согласованию) 
	В течение сезона

	16
	Обкос травы по селу
	Заведующий хозяйством администрации сельского поселения
	В течение сезона

	17
	Очистка от пыли и грязи электроопор
	Заведующий хозяйством администрации сельского поселения
	июнь

	18
	Благоустройство сельских дорог (ямочный ремонт, асфальтирование, ощебенение, грейдирование)
	Заведующий хозяйством администрации сельского поселения
	По особому плану

	19
	Спиливание старых высокорослых деревьев, угрожающих наземным коммуникациям и строениям (по заявлениям жителей)
	Заведующий хозяйством администрации сельского поселения, УК
	июнь

	20
	Участие в экологических десантах
	Директор школы, инструктор по работе с молодёжью
	По особому плану



	21
	 Обследование технического состояния оборудования                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 детских игровых площадок, проведение ремонтных работ
	Заведующий хозяйством администрации сельского поселения
	Июнь-июль

	22
	Подведение итогов по благоустройству, чествование владельцев лучших усадеб
	Зам. главы администрации сельского поселения
	Август-сентябрь

	23
	Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций на территории сельского поселения
	Заведующий хозяйством администрации сельского поселения
	В течение сезона


                                                                                  

[bookmark: _GoBack]                                                                                   Приложение № 2
Утверждено Постановлением 
                                                                     № 15 от 08.04.2019 г.


                                                       ПЛАН
                                       закрепления территорий 
по благоустройству и санитарной очистке сельского поселения Ягодное
на весенне - летний период 2019 года.
 
	№ п/п
	Закрепленная территория
	Предприятие, ответственный

	1
	Водозабор (3 уч.) 
	МП «СтавропольРесурсСервис» 

	2
	Котельные (2 уч.)
	МП «СтавропольРесурсСервис»

	3
	Территория СПДС «Ягодка»
	Руководитель Додина Н.В.

	4
	Отделение ОВП с. Ягодное
	Заведующая Абульханова Э.Н.

	5
	СДК – прилегающая территория 
	Директор Вайцицкая В.Н.

	6
	Школа – начальная, средняя
	Директор Дашкевич Ф.А.

	7
	Кладбище
	Общественный смотритель Герасимов В.П.

	8
	Прилегающая территория  административного здания – 
ул. Советская, № 57
	Администрации сельского поселения Ягодное, участка МП «СтавропольРесурсСервис», работники сберкассы

	9
	Территория бывшей сельской свалки
	Администрация сельского поселения Ягодное

	10
	Подведомственная территория организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории села Ягодное
	Руководители организаций

	11
	Подведомственная территория организаций, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории сельского поселения Ягодное в пределах полос отвода вдоль автодороги  Ягодное - Тольятти
	Руководители организаций

	12
	Территории ЖК, ПК, ТОС 
	Председатели ЖК, ПК, ТОС

	13
	Пляжная зона
	Инструктор по работе с молодежью, волонтеры

	14
	Остановочные павильоны
	Администрация сельского поселения Ягодное

	     15
	Территории СНТ
	Председатели СНТ

	     16
	Территории нестационарных торговых объектов (сельских рынков)
	Администрация сельского поселения Ягодное

	    17
	Внутридворовая территория многоквартирных домов
	Собственники жилья, УК

	    18
	Придомовые территории индивидуальных жилых домов 
	Собственники жилья




