РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
           Администрация 
 сельского поселения Ягодное				
      муниципального района 					 
          Ставропольский      					
        Самарской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 30 от 22.05.2019 г.

Об утверждении Плана ликвидации несанкционированных свалок 
                             на территории сельского поселения Ягодное
 
 
          В целях благоустройства сельского поселения Ягодное и ликвидации несанкционированных свалок на территории сельского поселения в 2019 году 
считаю необходимым:
1. Утвердить План ликвидации несанкционированных свалок на 
территории сельского поселения Ягодное на 2019 год.
2. Опубликовать данное распоряжение в газете «Вестник сельского поселения Ягодное» и на официальном сайте администрации сельского поселения Ягодное yagodnoe.stavrsp.ru.
3.  Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.




И.о. главы администрации 
сельского  поселения Ягодное                                         О.В.Шарёва

Исп. Петрухина В.И.
 тел.40-01-01










                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ
                                                                                                                Утверждено распоряжением                    
                                                                                и.о. главы администрации                
                                                                                сельского поселения Ягодное
                                                                                от 22.05.2019 г. № 30
           
                                              
                                              ПЛАН 
              ликвидации несанкционированных свалок 
[bookmark: _GoBack]              на территории сельского поселения Ягодное

	№ п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственные

	1.
	Проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам внедрения новой системы обращения с отходами

	постоянно
	сотрудники администрации, депутаты

	2.
	Установка на территории села аншлагов (3), запрещающих сброс мусора
	01.06.2019 г.
	контр. управляющий, завхоз

	3.
	Установка шлагбаума перед въездом на территорию бывшей свалки, аншлага о закрытии свалки и запрете на сброс мусора
	01.06.2019 г.
	контр. управляющий, завхоз

	4.
	Заключение договора с МП «СРС» на буртование мусора на территории бывшей свалки с последующим вывозом
	до 08.05.2019 г.
	контр. управляющий,


	5.
	Проведение разъяснительной работы с водителями ассенизаторских машин по фактам несанкционированного слива нечистот вне установленных мест
	до 25.05.2019 г.
	зам. главы администрации

	6.
	Обследование территории сельского поселения с целью выявления несанкционированных мест складирования мусора, своевременная ликвидация таких мест
	постоянно
	завхоз



