Российская Федерация

Самарская область

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  26 февраля 2021 года                                                                                               № 17

О подготовке и проведении пропуска паводковых вод в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ, на основании постановления главы муниципального района Ставропольский Самарской области от 05.02.2021г. №338, в целях подготовки к безопасному пропуску паводковых вод 2021 года и предотвращения и сокращения возможного ущерба от весеннего паводка, считаю необходимым:

- Утвердить состав противопаводковой комиссии на 2021 год:

председатель комиссии:  Лапаев А.В., глава с/п Ягодное;

заместитель председателя комиссии:

Алексеев А.А., начальник участка с.Ягодное МП «СтавропольРесурсСервис»

(по согласованию);

члены комиссии:

Тихомиров А.В. – участковый уполномоченный инспектор полиции

(по  согласованию);

Клюев П.В. – депутат Собрания представителей с/п  Ягодное  (по согласованию);

Зайдуллин Р.М. – заместитель главы с/п Ягодное.

- Утвердить мероприятия по пропуску паводковых вод (Приложение №1); назначить ответственным должностным лицом за выполнение мероприятий по подготовке к паводку 2021 года  заместителя главы сельского поселения Ягодное Зайдуллина Р.М.

- Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности подготовить до 05.03.2021 г. все службы (материально и технически) к пропуску паводковых вод.

- Противопаводковой комиссии предоставить право привлекать к ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводковыми водами, силы формирования     ГО объектов экономики.

- Поручить  специалисту администрации сельского поселения Ягодное  Андреяновой Я.В.  подготовить информационные листки, памятки по действиям населения при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком или половодьем.

- Контроль за исполнением  настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Ягодное                                                                               А.В.Лапаев

Исп.Шарёва О.В.

Утверждено Постановлением №17 от 25.02.2021 г.

МЕРОПРИЯТИЯ

по подготовке и пропуску  паводковых вод на территории сельского поселения Ягодное муниципального района  Ставропольский  в 2021 году

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполне-ния | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Рекомендовать: обеспечить герметизацию скважин водозаборов, при необходимости выполнить их обваловку, а в случае подтопления провести промывку и хлорирование. | до 05.03. | Владельцы собственности (по согласованию) |
| 2. | Рекомендовать: провести ревизию и устранить дефекты дамб, плотин, мостов, водозаборных и очистных сооружений, трансформаторных подстанций, подземных коммуникаций, отмостков жилых и производственных помещений. | до 10.03. | Владельцы собственности (по согласованию) |
| 3. | Рекомендовать: провести очистку от снега крыш, территорий вокруг жилых и производственных зданий. | до 10.03. | Владельцы собственности (по согласованию) |
| 4. | Рекомендовать: своевременно обеспечить запасы топлива для котельных, продовольствие для населения, кормов для скота. | до 05.03. | Начальник участка МП «Ставрополь- РесурсСервис», (по согласованию) владельцы скота (по согласованию) |
| 5. | Рекомендовать: определить возможные места подтопления домов, производственных помещений и отработать планы эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях, связанных с паводком. | до 05.03. | Владельцы собственности (по согласованию) |
| 6. | Рекомендовать: для ликвидации возможного возникновения чрезвычайной ситуации обеспечить запас необходимых строительных материалов (тес, щебень, мешки с песком) и предусмотреть выделение необходимой техники (бульдозера, трактора с тележками, погрузчика, автомашины). | до 05.03. | Начальник участка МП «Ставрополь- РесурсСервис», руководители предприятий (по согласованию) |
| 7. | Рекомендовать: временно запретить проезд по автомобильным дорогам транспортным средствам общей массой свыше 10 тонн. | с 01.04. | Владельцы транспорта (по согласованию) |
| 8. | Рекомендовать: произвести очистку от снега обочин дорог, водопроводных сооружений, сделать водоотводы. | до 10.03. | Начальник участка МП «Ставрополь- РесурсСервис», (по согласованию) |
| 9. | Организовать круглосуточное дежурство в администрации сельского поселения в период обильного снеготаяния и прохождения паводка на реках | на период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения |
| 10. | Рекомендовать: обеспечить порядок бесперебойного обеспечения связью в местах возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с паводком. | весь период | Руководители предприятий (по согласованию) |
| 11. | Обеспечить своевременное информирование и оповещение населения об угрозе подтопления | на период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения |
| 12. | Своевременно (незамедлительно) информировать противопаводковую комиссию администрации м.р. Ставропольский о фактах затопления (подтопления) территорий с/п и принимаемых мерах по обеспечению жизнедеятельности населения | на период паводка | Противопаводковая комиссия сельского поселения |