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Российская Федерация                                                                                                                                                  Самарская область
СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ


   РЕШЕНИЕ

от 24 июня 2016г.                                                                                                         № 66
Об утверждении муниципальной целевой Программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Ягодное на 2016 год»

Рассмотрев представленный Главой сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области проект муниципальной целевой Программы «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Ягодное на 2016 год», руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Устава сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области, Собрание представителей


РЕШИЛО:


1. Утвердить муниципальную целевую Программу «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Ягодное на 2016 год» согласно приложению.


2. Поручить администрации сельского поселения Ягодное предусмотреть в бюджете сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский на 2016 год расходы на финансирование муниципальной целевой Программы «Строительство, ремонт и реконструкция уличного освещения сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области».

3. Подготовить администрации сельского поселения Ягодное дополнение к муниципальной целевой Программе «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Ягодное на 2016 год» по ул.Солнечная к следующему заседанию.


4. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Ставрополь-на-Волге».


5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения Ягодное                                                               Т.И. Синицына

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Ягодное муниципального района

Ставропольский Самарской области                                                          И.А. Кашковский

Приложение к Решению

Собрания представителей 

сельского поселения Ягодное

                                                                                     от 24.06.2016 г.    № 66
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ АТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ  И ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЯГОДНОЕ НА 2016 ГОД»

Раздел 1.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование Программы
	Муниципальная целевая  программа                          «Развитие автомобильных дорог и повышение безопасности дорожного движения на территории сельского  поселения Ягодное на 2016 год.»                 

	Основания для разработки

Программы
	Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, «Устав сельского поселения Ягодное»

	Заказчик Программы
	Администрация сельского поселения Ягодное

	Разработчик Программы
	Администрация сельского поселения Ягодное

	Исполнители Программы
	Администрация сельского поселения Ягодное

	Цель Программы
	поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным   требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог.  



	Перечень разделов Программы
	1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ
4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ , ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ.

5. . МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.

6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.



	Сроки реализации Программы
	2016 год

	Объемы и источники финансирования

Программы
	Объем финансирования из бюджета сельского поселения Ягодное на 2016, тыс. руб.

5 637,0тыс. рублей,



	Контроль за исполнением Программы
	заместитель главы администрации сельского поселения Ягодное Старцева А.Ю.

	Основные ожидаемые результаты реализации Программы
	реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов: поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них; сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта.


Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

2.1. Влияние развития сети внутрипоселковых дорог на экономику  сельского поселения

Дорожное хозяйство является одной из отраслей экономики, развитие которой напрямую зависит от общего состояния экономики страны, и в то же время дорожное хозяйство как один из элементов инфраструктуры экономики оказывает влияние на ее развитие.

Автомобильный транспорт как один из самых распространенных, мобильных видов транспорта требует наличия развитой сети внутрипоселковых дорог с комплексом различных инженерных сооружений на них. Внутрипоселковые дороги имеют ряд особенностей, а именно:

внутрипоселковые дороги представляют собой сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат. В отличие от других видов транспорта автомобильный - наиболее доступный для всех вид транспорта, доступен абсолютно всем гражданам страны, водителям и пассажирам транспортных средств и пешеходам. Помимо высокой первоначальной стоимости строительства капитальный ремонт, ремонт и содержание внутрипоселковых дорог требуют больших затрат. 

Внутрипоселковая дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно:

- удобство и комфортность передвижения; безопасность движения; экономичность движения;

- долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

Одним из направлений деятельности поселения по финансированию дорожного хозяйства является максимальное удовлетворение потребности населения в дорогах с высокими потребительскими свойствами при минимальных и ограниченных финансовых ресурсах.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются: экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для перевозки грузов; снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба; повышение комфорта и удобства поездок.

В целом улучшение дорожных условий приводит к: сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров; снижению стоимости перевозок (за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее - ГСМ), снижения износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог). 

Повышению транспортной доступности; снижению последствий стихийных бедствий; сокращению числа дорожно-транспортных происшествий; улучшению экологической ситуации (за счет уменьшения расхода ГСМ).

2.2. Проблемы развития сети внутрипоселковых дорог в  сельском поселении Ягодное.

В настоящее время протяженность автомобильных внутрипоселковых дорог в  сельском поселении Ягодное составляет 91,850 километров, в том числе асфальтобенных дорог – 32,750 километра,  грунтовых дорог – 43,250 километра.

Внутрипоселковые дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

Содержание внутрипоселковой дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния внутрипоселковой дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения. 

Ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик внутрипоселковой дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги.

Капитальный ремонт внутрипоселковой дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов внутрипоселковой дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории внутрипоселковой дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности внутрипоселковой дороги, не изменяются границы полосы отвода внутрипоселковой дороги. 

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

Применение программно-целевого метода в развитии внутрипоселковых дорог в  сельском поселении Ягодное позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращении объемов финансирования дорожной отрасли. Риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых дорог.

Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры. Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи: поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них. Сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, внутрипоселковых дорог за счет ремонта внутрипоселковых дорог.

Срок реализации Программы - 2016 год.

Поскольку мероприятия Программы, связанные с содержанием, ремонтом и капитальным ремонтом внутрипоселковых дорог, носят постоянный, непрерывный характер, мероприятия по реконструкции и строительству дорог имеют длительный производственный цикл, а финансирование мероприятий Программы зависит от возможностей бюджета поселения, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа является 100-процентное содержание всей сети дорог и не увеличение показателя "Доля протяженности внутрипоселковых дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых дорог".

Раздел 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ , ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Мероприятия по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит выполнять работы по содержанию внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них в соответствии с нормативными требованиями.

2. Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них.

Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков внутрипоселковых дорог, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям внутрипоселковых дорог.

Мероприятия по ремонту внутрипоселковых дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

Объемы финансирования Программы представлены в таблице № 1.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

	№ 
	Наименование мероприятия
	источник финансирования
	сумма
	Обоснование
	Ожидаемый эффект

	2
	Устройство основания дороги из щебня по ул. Калинина  (от ул.Грачева до ул.Полевой) 120м.
	 местный бюджет
	      300 000р. 
	Развитие инфраструктуры в поселении в соответствии с посланием губернатора Самарской от 25.12.2015 
	Улучшение условий проживания и быта сельских жителей

	3
	Устройство основания дороги из щебня по ул. Ново-Полевая 233м.
	 местный бюджет
	      582 000р. 
	Развитие инфраструктуры в поселении в соответствии с посланием губернатора Самарской от 25.12.2015 
	Улучшение условий проживания и быта сельских жителей

	4
	Устройство основания дороги из щебня по ул. Массив Восточный 850м.
	 местный бюджет
	  2 125 000р. 
	Развитие инфраструктуры в поселении в соответствии с посланием губернатора Самарской от 25.12.2015 
	Улучшение условий проживания и быта сельских жителей

	5
	Устройство основания дороги из щебня по ул Кооперативной. (от Полевой до  ул. Н- Полевой) 210м.
	 местный бюджет
	      530 000р. 
	Развитие инфраструктуры в поселении в соответствии с посланием губернатора Самарской от 25.12.2015 
	Улучшение условий проживания и быта сельских жителей

	6
	Устройство основания дороги из щебня по ул. Красноармейская (от ул.Грачева до ул.Полевой) 170м.
	 местный бюджет
	      400 000р. 
	Развитие инфраструктуры в поселении в соответствии с посланием губернатора Самарской от 25.12.2015 
	Улучшение условий проживания и быта сельских жителей

	8
	Устройство основания дороги из щебня по ул. Заветы Ильича (от ул. Чкалова до ул. Грачева)   150м.
	 местный бюджет
	      375 000р. 
	Развитие инфраструктуры в поселении в соответствии с посланием губернатора Самарской от 25.12.2015 
	Улучшение условий проживания и быта сельских жителей

	10
	Устройство основания дороги из щебня по ул. Заветы Ильича (от ул.  Грачева до ул. Массив Восточный)   530м.
	 местный бюджет
	  1 325 000р. 
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Раздел 5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация  сельского поселения Ягодное. Муниципальный заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования. Муниципальным заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи: составление плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период; корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия бюджета поселения и областного бюджета и уточнения возможных объемов финансирования из других источников. Муниципальный заказчик Программы выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными областными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления. Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы, в том числе муниципальных контрактов на ремонт и содержание автомобильных дорог. Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией  сельского поселения Ягодное.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с Решением Собрания представителей  сельского поселения Ягодное от 01.04.2016 №49 «О развитии сети автомобильных дорог и повышении безопасности дорожного движения на территории сельского поселения Ягодное муниципального района Ставропольский Самарской области».

Раздел 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта и вне него. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети внутрипоселковых дорог относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- улучшение транспортного обслуживания населения, проживающего в поселении;

- снижение негативного влияния дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать удобству и безопасности движения на внутрипоселковых дорогах. Повышение транспортной доступности за счет развития сети внутрипоселковых дорог будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики поселения. Это позволит решить следующие задачи Программы:

1. Поддержание внутрипоселковых дорог и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания 100 процентов дорог и сооружений на них.  

2. Сохранение протяженности соответствующих нормативным требованиям внутрипоселковых дорог за счет ремонта.

